**KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TUẦN 28**

**Từ 2502 đến 02/03**

**I – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU**

**- Dọn dẹp thổng vệ sinh toàn bộ trường, ngoài trường**

**- Thực hiện cải tạo đường nước về trường.**

**II – NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Lớp** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Dụng cụ** | **Người kiểm tra, mức độ hoàn thành công việc** |
| **1** | Lớp 11A1 | Dọn dẹp các rãnh thoát nước khu vực quanh căng tin, khu vực sau nhà hiệu bộ | 26/02 |  | Chư |
| 2 | Lớp 11A2 | Đào đường nước từ Ngã ba nhà máy che về trườngYêu cầu: đào sâu 30-40 cm rộng 20cm.Lớp 11A2: chuẩn bị dụng cụ lao động cuốc, xẻng , xà beng, cuốc chim đồng chí Huyên chỉ đạo trực tiếp cùng đồng chí Đoàn | 28/02 |  | Đoàn, Huyên |
| 3 | Lớp 10A1 | Đào đường nước từ Ngã ba nhà máy che về trườngYêu cầu: đào sâu 30-40 cm rộng 20cm.Lớp 11A2: chuẩn bị dụng cụ lao động cuốc, xẻng , xà beng, cuốc chim đồng chí Huyên chỉ đạo trực tiếp cùng đồng chí Thủy | 28/02 |  | Thủy, Huyên |
| 4 | Lớp 10A2 | Theo sự hướng dẫn thầy Thanh làm lại các luống rau tại khu sau nhà hiệu bộ, sau nhà công vụ giáo viên, tiến hành trồng và chăm sóc | 28/02 |  | Thanh |
| 5 | Lớp 10A3 | Đào đường nước từ Ngã ba nhà máy che về trườngYêu cầu: đào sâu 30-40 cm rộng 20cm.Lớp 11A2: chuẩn bị dụng cụ lao động cuốc, xẻng , xà beng, cuốc chim đồng chí Huyên chỉ đạo trực tiếp cùng đồng chí Vũ | 28/02 |  | Huyên, Thủy |
| 6 | Khối 6 | Vệ sinh sạch sẽ khu vực đường quanh xã:Lớp 6A1: Vệ sinh từ cổng trường, cửa bưu điện đến cổng trường tiểu họcLớp 6A2,3: Vệ sinh sạch sẽ từ cổng trường đến UBNDYêu cầu: Dọn dẹp sạch sẽ tất cả các loại rác bỏ đúng nơi quy định | 28/02 |  | Tuấn |
| 7 | Lớp 7A1 | Tổng vệ sinh khu nội trú C, gia cố lại hàng rào khu CBuộc lại hàng rào tép gai trước cửa | 28/02 |  | Tuấn |
| 8 | Khối 7A2,8,9 | Mỗi học sinh nộp 01 cây tre để rào lại trườngYêu cầu: tre dài 2,5 m đường kính 10 cm | 28/02 | Nộp tre để sau khu nội trú 12  | Chư |

 **BAN LAO ĐỘNG**

 **PHÊ DUYỆT CỦA BGH**

 *(Đã kí)*

 **Lê Hải Ninh**